ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Экономика транспорта»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ» (Б1.В.ОД.5)

для направления

38.04.01  «Экономика»

по магистерской программе

«Управление проектами: анализ, инвестиции, технология реализации»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Экономика транспорта»

Протокол №5 от «06» февраля 2019 г.

| Заведующий кафедрой «Экономика транспорта» |  | Н.А. Журавлёва |
| --- | --- | --- |
| «06» февраля 2019 г. |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Председатель методической комиссии факультета «Экономика и менеджмент» «06» февраля 2019 г. |  |  | Н.Е. Коклева |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ОПОП «06» февраля 2019 г. |  |  | Н.А. Журавлёва |

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «30» марта 2015 г., приказ № 321 по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), по дисциплине «Анализ и прогнозирование рисков в проектах и программах» (Б1.В.ОД.5).

Целью изучения дисциплины является приобретение базовых знаний в области теории и методологии управления рисками в программах и проектах; развитие у будущих магистров навыков анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах с возможностью практического использования полученных знаний, умений и навыков при разработке и принятии управленческих решений в условиях неопределенности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучение ключевых понятий теории управления рисками;

- изучение экономической сущности рисков, их классификации для целей управления;

- получение представлений об инструментарии и методах анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах;

- изучение методических основ управления рисками; задач и ситуаций, возникающих в процессе анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах;

- овладение навыками анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах, формирования политики управления рисками.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений и навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- основные теории и концепции рисков, ключевые понятия риск-менеджмента;

- сущность рисков, причины их проявления и виды;

- принципы и методы анализа и оценки рисков;

- методы страхования рисков;

- методы и инструменты анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах;

- нормативные документы, стандарты в области управления рисками.

УМЕТЬ:

- идентифицировать проявление конкретных видов рисков;

- применять инструменты и методы анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах;

- анализировать и прогнозировать риски в проектах и программах, причины их возникновения;

- моделировать деятельность организации в условиях риска;

- оценивать операционные, финансовые и инвестиционные решения в условиях неопределенности и риска;

- разрабатывать мероприятия по страхованию рисков, уклонению от рисков и минимизации рисков в проектах и программах;

- разрабатывать программу управления рисками.

ВЛАДЕТЬ:

- общей методологией и инструментарием по анализу и прогнозированию рисков в проектах и программах;

- методами анализа и прогнозирования рисков и способностью их применения в проектах и программах;

- основами компьютерного моделирования деятельности организации в условиях риска;

- навыками управления рисками в проектах и программах;

- навыками принятия обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности;

- навыками самостоятельной исследовательской работы в области управления рисками;

- способностью содержательно интерпретировать полученные результаты.

Приобретенные знания, умения и навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

проектно-экономическая деятельность:

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработаннных проектов и программ (ПК-5);

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);

аналитическая деятельность:

- способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

организационно-управленческая деятельность:

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Анализ и прогнозирование рисков в проектах и программах» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной  обучающегося.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 42 | 42 |
| В том числе: - лекции (Л) | 14 | 14 |
| - практические занятия (ПЗ) | 28 | 28 |
| - лабораторные работы (ЛР) | - | - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 93 | 93 |
| Контроль | 45 | 45 |
| Форма контроля знаний | Э, КП | Э, КП |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 180/5 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 26 | 26 |
| В том числе: - лекции (Л) | 8 | 8 |
| практические занятия (ПЗ) | 18 | 18 |
| лабораторные работы (ЛР) | - | - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 145 | 145 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Э, КП | Э, КП |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 180/5 |

Примечание:

Э – экзамен

КП – курсовой проект

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины |  | Содержание раздела |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 «Теоретико-методологические основы управления рисками в проектах и программах» |  |  |  |  |
| 1 |  | Теоретические основы управления рисками. |  | - Основные теории и концепции рисков. Ключевые понятия риск-менеджмента. Сущность риска. Причины возникновения риска. Классификация рисков для целей управления. Зоны риска. Риск и неопределенность на различных стадиях ЖЦ проекта. Цель и задачи менеджмента риска. Политика управления рисками в проектах и программах. Модель управления рисками в программах и проектах. Взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками. Инфраструктура менеджмента риска. |
| 2 |  | Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах и программах. |  | - ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности». |
| 3 |  | Методология менеджмента рисков в проектах и программах. |  | - Принципы риск-менеджмента. Стратегии реагирования на отрицательные и положительные риски. Методы управления рисками в проектах и программах: уклонения, локализации, диссипации, компенсации. Технологии идентификации и оценки рисков. Технология ранжирования рисков. Технология выбора способов реагирования на риски. |
| 4 |  | Этапы управления рисками в проектах и программах. |  | - Общая схема управления рисками проекта, программы. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Анализ рисков. Планирование реагирования на риски в проектах и программах. Контроль рисков. |
| Модуль 2 «Методы и инструменты анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах» |  |  |  |  |
| 5 |  | Содержание анализа рисков в проектах и программах. |  | Место и роль анализа риска в системе риск-менеджмента. Задачи анализа рисков в проектах и программах. Критерии рисков. Идентификация риск-факторов. Применение анализа риска на различных стадиях жизненного цикла проекта. Стоимость рисков на различных фазах проекта. Процесс анализа риска. |
| 6 |  | Виды анализа рисков в проектах и программах. |  | Анализ влияния рисков на стоимость, сроки, качество проекта, программы. Анализ методов управления. Анализ последствий. Анализ и оценка вероятности. Предварительный анализ. Сравнительный анализ рисков. Анализ профиля рисков заинтересованных сторон. Качественный и количественный анализ рисков в проектах и программах: диаграммы потоков данных, входы, выходы, инструменты и методы. |
| 7 |  | Методы анализа рисков в проектах и программах. |  | - Виды методов анализа рисков, их содержание, область применения, входные / выходные данные, процесс выполнения, преимущества и недостатки (метод Дельфи, анализ чувствительности, анализ безубыточности, анализ сценариев, анализ дерева решений, метод аналогов, метод PERT, метод Монте-Карло, матрица последствий и вероятностей, анализ эффективности затрат и др.). Факторы, влияющие на выбор метода анализа. Особенности использования аппарата математической статистики и теории вероятности при анализе рисков. |
| 8 |  | Методы прогнозирования рисков в проектах и программах. |  | Методы социально-экономического прогнозирования. Статистические методы прогнозирования. Экспертные методы прогнозирования. Проблемы применения методов прогнозирования в условиях риска. Технологии сценарных экспертных прогнозов. Характеристики качества прогноза рисков в проектах и программах и методы его оценки. |
| 9 |  | Информационное обеспечение анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах. |  | Программное обеспечение анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах. Документирование результатов анализа рисков. Реестр рисков. Карта рисков. Риск-регистр. Рейтинг рисков. Программа управления рисками. Форматы отчетности. Обновления документов проекта, программы. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы управления рисками | 2 | 2 | - | 12 |
| 2 | Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах и программах | 1 | 2 | - | 12 |
| 3 | Методология менеджмента рисков в проектах и программах | 2 | 4 | - | 12 |
| 4 | Этапы управления рисками в проектах и программах | 2 | 4 | - | 12 |
| 5 | Содержание анализа рисков в проектах и программах | 1 | 2 | - | 3 |
| 6 | Виды анализа рисков в проектах и программах | 1 | 2 | - | 6 |
| 7 | Методы анализа рисков в проектах и программах | 2 | 4 | - | 15 |
| 8 | Методы прогнозирования рисков в проектах и программах | 2 | 4 | - | 12 |
| 9 | Информационное обеспечение анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах. | 1 | 4 | - | 9 |
| Итого |  | 14 | 28 | - | 93 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы управления рисками. | 0,5 | 1 | - | 10,5 |
| 2 | Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах и программах. | 0,5 | 1 | - | 17,5 |
| 3 | Методология менеджмента рисков в проектах и программах. | 0,5 | 2 | - | 15,5 |
| 4 | Этапы управления рисками в проектах и программах. | 0,5 | 2 | - | 14,5 |
| 5 | Содержание анализа рисков в проектах и программах. | 0,5 | 1 | - | 5,5 |
| 6 | Виды анализа рисков в проектах и программах. | 0,5 | 1 | - | 5,5 |
| 7 | Методы анализа рисков в проектах и программах. | 2 | 4 | - | 30 |
| 8 | Методы прогнозирования рисков в проектах и программах. | 2 | 4 | - | 30 |
| 9 | Информационное обеспечение анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах. | 1 | 2 | - | 16 |
| Итого |  | 8 | 18 | - | 145 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы управления рисками. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590 |
| 2 | Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2 Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620 |
| 3 | Методология менеджмента рисков в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620 |
| 4 | Этапы управления рисками в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620 |
| 5 | Содержание анализа рисков в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620 |
| 6 | Виды анализа рисков в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942 |
| 7 | Методы анализа рисков в проектах и программах | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942 |
| 8 | Методы прогнозирования рисков в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590 |
| 9 | Информационное обеспечение анализа и прогнозирования рисков в проектах и программах. | 1. Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.; 2. Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с. |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620

- Коваленок Т.П. Управление проектами: учеб. пособие / Т.П. Коваленок. – СПб. : ПГУПС, 2011. – 73 с.;

- Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с.

- Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942

- Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1.	Королев, В. Ю. Математические основы теории риска: учеб. пособие / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2011 – 620 с.;

2.	Кричевский, М.Л. Финансовые риски: учеб. пособие / М. Л. Кричевский. – М.: КноРус, 2013. – 244 с.;

3.	Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 623 с.;

4.	Попова, Р.Г. Финансы предприятий: учеб. пособие / Р.Г. Попова, И.Н. Самонова, И.И. Добросердова. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2010. – 208 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

1.	ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой. – М.: Стандартинформ, 2011;

2.	ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. – М.: Стандартинформ, 2012;

3.	ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. – М.: Стандартинформ, 2012;

4.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011  Менеджмент риска. Методы оценки риска. – М.: Стандартинформ, 2012;

5.	ГОСТ Р 51897-2011  / Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения.  – М.: Стандартинформ, 2012;

6.	ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте: Международный стандарт

7.	Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н).

8.	Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

9.	Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Пятое издание (Руководство PMBOK®). ©2013 PMI, Inc. – Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1.	журнал «Проблемы анализа риска»;

2.	журнал «Управление риском».

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Официальный сайт библиотеки ПГУПС. – Режим доступа: http://library.pgups.ru;

- Официальный сайт электронно-библиотечной системы «ibooks.ru» – Режим доступа: http:// https://ibooks.ru

- Официальный сайт электронно-библиотечной системы «Лань» – Режим доступа: http:// https://e.lanbook.com

- Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mintrans.ru

- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – Режим доступа: http://economy.gov.ru;

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. – Режим доступа: http://gks.ru;

- Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. – Режим доступа: http://www.sovnet.ru;

- Официальный сайт Московского отделения PMI (Институт проектного менеджмента). – Режим доступа: http://www.pmi.ru;

- Официальный сайт Института проектного менеджмента (PMI, USA). – Режим доступа: http://www.pmi.org;

- Официальный сайт Международной ассоциации управления проектами (IPMA). – Режим доступа: http://www.ipma.ch;

- Официальный сайт компании «Риск-академия» – Режим доступа: http://www.risk-academy.ru.

- Официальный сайт АО «РЖД». – Режим доступа: http://rzd.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства (компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, курсового проектирования,  укомплектованных специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (настенным экраном с дистанционным управлением, маркерной доской, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

- помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

- помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещение для самостоятельной работы (ауд. 7-423), оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

| Разработчик программы, профессор | ____________ | Е.С. Палкина |
| --- | --- | --- |
| «06» февраля 2019 г. |  |  |