ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Строительство дорог транспортного комплекса»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» (Б1.В.ДВ.11.2)

для направления

27.03.01 «Стандартизация и метрология»

по профилю

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Форма обучения - очная

Санкт – Петербург

2018

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Строительство дорог транспортного комплекса»

Протокол № __ от «___» _________ 2018 г.

| Заведующий кафедрой «Строительство дорог транспортного комплекса» | __________ | А.Ф Колос |
| --- | --- | --- |
| «___» _________ 2018 г. |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель методической комиссии факультета «Промышленное и гражданское строительство | __________ | Р.С. Кударов |
| «___» _________ 2018 г. |  |  |
| Руководитель ОПОП | __________ | Т.М. Петрова |
| «___» _________ 2018 г. |  |  |

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «06» марта 2015 г., приказ № 168 по направлению 27.03.01. «Стандартизация и метрология», по дисциплине «Производство строительных работ».

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов к производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности в области технологии строительства.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- дать обучающимся знания об основных конструктивно-технологических особенностях объектов строительного производства, технологиях строительных работ и условиях применения различных технологий возведения зданий и сооружений;

- сформировать умения работать с нормативной и технической документацией, используемой в строительстве, определять порядок использования технологий основных строительных работ, аргументировать технико-технологические решения по качеству выполнения работ;

- сформировать навыки определения технологической последовательности и объемов строительных работ;

- дать обучающимся знания об основных принципах метрологического обеспечения технологических процессов для конкретных условий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- основные положения и задачи строительного производства;

- виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации;

- специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях.

УМЕТЬ:

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий;

- разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим);

- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;

- осуществлять контроль и приемку работ.

ВЛАДЕТЬ:

- навыками метрологического обеспечения разрабатываемой проектно-технической документации в объеме проекта производства работ;

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;

- навыками работы с учебной, методической и научной литературой.

Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемых в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

производственно-технологическая деятельность:

- способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Производство строительных работ» относится к вариативной части и является дисциплиной, изучаемой по выбору обучающегося.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего) | 24 | 24 |
| В том числе: |  |  |
| - лекции (Л) | 8 | 8 |
| - практические занятия (ПЗ) | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 39 | 39 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Зачет | Зачет |
| Общая трудоемкость: час/ з.е. | 72/2 | 72/2 |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительное производство | Введение. Строительные работы и процессы. Нормы в строительстве. Индустриализация, механизация, автоматизация и комплексная механизация строительства. Основы поточного строительства. Формы организации и оплаты труда в строительстве. Контроль качества в строительстве. Основные технико-экономические показатели в строительстве. |
| 2 | Стройгенплан, складирование материалов и конструкций | Виды и назначение стройгенплана (генеральный и объектный). Особенности стройгенплана при капитальном ремонте зданий. Обязательные объекты в составе стройгенплана. Основные правила проектирования. Складские помещения. Вопросы пожарной безопасности |
| 3 | Свайные работы | Техника безопасности. Назначение и виды свай. Технология погружения готовых свай в грунт. Конструкции свай и способы работы. Применение специальных машин и оборудования. |
| 4 | Кровельные работы | Формы и функции кровли. Технологии и классификация современных кровельных покрытий. Устройство мягких кровель. Гидроизоляционные материалы. Охрана труда при производстве кровельных работ |
| 5 | Отделочные работы | Отделочные материалы и основные виды отделочных работ. Отделка поверхностей, стен, перегородок и колонн. Штукатурные работы. Технология облицовочных работ плиткой. Малярные и обойные работы. Оклеивание обоями. Работы по устройству напольных покрытий. Стекольные работы. Охрана труда при выполнении отделочных работ. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительное производство | 2 | 4 | - | 10 |
| 2 | Стройгенплан, складирование материалов и конструкций | 2 | 4 | - | 8 |
| 3 | Свайные работы | 2 | 4 | - | 8 |
| 4 | Кровельные работы | 1 | 2 | - | 3 |
| 5 | Отделочные работы | 1 | 2 | - | 10 |
| Итого |  | 8 | 16 | - | 39 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительное производство | - Организация строительства и реконструкции железных дорог [Текст]: учеб. / И. В. Прокудин [и др.]; ред. И. В. Прокудин. - М.: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2008. - 736 с. - Проектирование производства земляных работ [Текст]: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов, обучающихся по специальности ПГС, СЖД, ВиВ. Ч. 3 / Ю. А. Верженский, Д. А. Басовский, М. С. Ватутина. - СПб.: ПГУПС, 2011. - 44 с. - Технология монтажа зданий и сооружений [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1. Исходные данные для проектирования / В. А. Рогонский [и др.]; ред. Ю. А. Верженский ; ПГУПС. - СПб. : ПГУПС, 2004. - 73 с. - Технология монтажа зданий и сооружений [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 2 / Ю. А.Верженский, А. И.Кистанов, Д. А.Басовский. - СПб.: ПГУПС, 2005. - 59 с. |
| 2 | Стройгенплан, складирование материалов и конструкций |  |
| 3 | Свайные работы |  |
| 4 | Кровельные работы |  |
| 5 | Отделочные работы |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Организация строительства и реконструкции железных дорог [Текст]: учеб. / И. В. Прокудин [и др.]; ред. И. В. Прокудин. - М.: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2008. - 736 с.

- Проектирование производства земляных работ [Текст]: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов, обучающихся по специальности ПГС, СЖД, ВиВ. Ч. 3 / Ю. А. Верженский, Д. А. Басовский, М. С. Ватутина. - СПб.: ПГУПС, 2011. - 44 с.

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Технология монтажа зданий и сооружений [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1. Исходные данные для проектирования / В. А. Рогонский [и др.]; ред. Ю. А. Верженский ; ПГУПС. - СПб. : ПГУПС, 2004. - 73 с.

2. Технология монтажа зданий и сооружений [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 2 / Ю. А.Верженский, А. И.Кистанов, Д. А.Басовский. - СПб.: ПГУПС, 2005. - 59 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

- Свод правил СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений" Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 823)

- Свод правил СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/2)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. N 190-ст)

- Свод правил СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/5)

- Свод правил СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС)

# Строительные нормы и правила СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июля 1985 г. N 124)

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст)

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54170-2010 "Стекло листовое бесцветное. Технические условия" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. N 942-ст)

- Строительные нормы и правила СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" (одобрены постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70)

# Строительные нормы и правила СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84)

# Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. N 156-ст)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" (утв. постановлением Госкомстандарта СССР от 26 января 1979 г. N 244)

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

  - Проектирование производства земляных работ [Текст] : метод. указания к курсовому и диплом. проектированию. Ч. 2. Проектирование технологических карт / ПГУПС, каф. "Строит. пр-во" ; сост.: Ю. А. Верженский [и др.]; ред. Ю. А. Верженский. - СПб.: ПГУПС, 2004. - 78 с.

  - Технология строительного производства и охрана труда : учеб. пособие / А. П. Коршунова [и др.] ; ред. Г. Н. Фомин. - Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2007. - 375 с.

  - Соколов Г.К. Технология строительного производства: учеб. пособие для вузов/ Г. К. Соколов. - М.: Academia, 2006-540 с.

  - Технология и механизация строительного производства (в двух частях). Ч. II: Учебник для студентов вузов / С. Е. Канторер, С. Я. Луцкий, А. Г. Поршнев; ред.: С. С. Атаев, С. Е. Канторер. - М. : Высш. шк., 1983. - 359 с.

  - Технология и механизация строительного производства (в двух частях). Ч. I /С. С. Атаев [и др.]; ред. С. С. Атаев. - М. : Высш. шк., 1983. - 312 с.

  - Технология строительного производства: лаб. практикум: учеб. пособие для вузов и сред. спец. учеб. заведений/ С. Н. Леонович [и др.]. - Минск: Новое знание, 2006. - 115 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Электронно-библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com – Загл. с экрана.

- Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. – Загл с экрана.

- Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ibooks.ru/ - Загл с экрана..

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Обучающийся должен представить материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем, характеризующие формирование компетенций при изучении дисциплины (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Производство строительных работ»:

- технические средства (персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, акустическая система и т.д.);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный практикум);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sdo.pgups.ru;

- программное обеспечение (подлежит ежегодному обновлению):

операционная система Windows;

MS Office;

MS Visio;

Project Expert 7 Professional Trial.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

- помещения для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектовываются специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. В случае отсутствия в помещении стационарных средств предлагаются переносные комплекты оборудования для представления информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.

Для проведения лабораторных занятий используются лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащаются компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу потока, а в аудитории для практических занятий – списочному составу группы обучающихся.

.

| Разработчик программы, доцент |  | Д.А. Басовский |
| --- | --- | --- |
| «__» ________________ 2018 г. |  |  |